| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NA RÌ Số: /NQ-HĐND (DỰ THẢO) | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Na Rì, ngày tháng 8 năm 2024 |
| --- | --- |

NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng

nhà làm việc Huyện ủy Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NA RÌ

KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ 21 (KỲ HỌP PHÁT SINH ĐỘT XUẤT)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của Hội đồng nhân dân huyện Na Rì về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà làm việc Huyện ủy Na Rì, tỉnh Bắc Kạn;

Xét Tờ trình số ......./TTr-UBND ngày .... tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà làm việc Huyện ủy Na Rì, tỉnh Bắc Kạn; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà làm việc Huyện ủy Na Rì, tỉnh Bắc Kạn với nội dung sau:

1. Quy mô đầu tư sau điều chỉnh:

- Phá dỡ công trình cũ (nhà công vụ).

- Xây dựng mới nhà làm việc với quy mô 03 tầng để đảm bảo hài hòa với công trình xây dựng xung quanh gồm: Các phòng làm việc của Thường trực Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, các Ban xây dựng Đảng, Phòng họp (bao gồm các hội trường dưới 100 chỗ ngồi); phòng khách; phòng thường trực; phòng lưu trữ; phòng văn thư - hành chính - quản trị; phòng tiếp khách; phòng truyền thống; diện tích các sảnh chính, sảnh phụ và hành lang, ban công; phòng vệ sinh, diện tích chỗ để dụng cụ vệ sinh và diện tích cần thiết khác (theo Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp).

- Xây dựng 01 nhà ăn và phòng làm việc của đội xe.

- Xây dựng nhà để xe và các hạng mục phụ trợ khác.

- Mua sắm trang thiết bị, nội thất và bổ sung hệ thống báo cháy.

2. Tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh: 10.431.138.000 đồng

3. Cơ cấu nguồn vốn sau điều chỉnh:

- Nguồn tiết kiệm chi năm 2022 là 2.171.285.243 đồng;

- Nguồn cân đối ngân sách huyện là 6.178.714.757 đồng;

- Nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách huyện năm 2023 chuyển sang năm 2024 là 2.081.138.000 đồng

Điều 2. Các nội dung khác không điều chỉnh thực hiện theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng nhà làm việc Huyện ủy Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Na Rì khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp thứ 21 (kỳ họp phát sinh đột xuất) thông qua ngày …. tháng 9 năm 2024./.

| Nơi nhận: Gửi bản điện tử: - TT HĐND, UBND tỉnh (b/c); - TT HU, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; - Đại biểu HĐND huyện khoá XX; - Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; - HĐND, UBND các xã, thị trấn; - Cổng thông tin điện tử huyện (đăng); - Lãnh đạo VP; - Lưu: VT, CVHĐ. |  | CHỦ TỊCH Nông Văn Nguyên |
| --- | --- | --- |